# ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 		      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      1905      /QĐ-UBND       Thừa Thiên Huế, ngày   23    tháng  9   năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Quán, thị xã Hương Thủy.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Kế hoạch  và  Đầu  tư tại Tờ trình số 1835/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Quán, thị xã Hương Thủy với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Quán.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Dương Quang Minh.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: đáp ứng nhu cầu giao thông, thu hút đầu tư, khai thác dịch vụ, du lịch góp phần phát triển kinh tế xã hội.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Quán dài 5,540km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1A (đường Nguyễn Tất Thành) tại Km831, điểm cuối giao đường tránh phía Tây thành phố Huế tại Km23+450 với quy mô đường cấp V đồng bằng: nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Công trình trên tuyến quy mô kết cấu vĩnh cửu.

7. Địa điểm xây dựng: thị xã Hương Thủy.

8. Diện tích sử dụng đất: khoảng 6ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến cơ bản theo tim đường cũ.

- Cao trình tuyến trên cơ sở đường cũ nâng thêm lớp mặt đường.

- Nền đường mở rộng đất đầm chặt K95 - K98.

- Kết cấu mặt đường: mô đun đàn hồi yêu cầu 130Mpa.

+ Phần mở rộng: móng cấp phối đá dăm dày 35cm, lớp bê tông nhựa dày 7cm.

+ Phần trên mặt đường cũ: bù vênh cấp phối đá dăm, lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm, lớp thảm bê tông nhựa dày 7cm.

- Hệ thống thoát nước ngang: xây dựng mới, cải tạo các cống ngang đảm bảo khả năng thoát nước. Giai đoạn lập thiết kế BVTC phải đánh giá hiện trạng các cống cũ để có giải pháp cải tạo hoặc xây mới phù hợp.

- Tường chắn đất ta luy âm và dương, tổng chiều dài 310m, kết cấu bê tông xi măng.

- Xây mương thoát nước dọc đậy đan dài 180m qua khu dân cư.

- Hệ thống an toàn giao thông cọc tiêu, biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vuốt nối các nút giao với các đường hiện trạng.

10. Loại, cấp công trình: công trình giao thông đường bộ, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặt bằng:

Bồi thường, thu hồi khoảng 10.400m2 đất các loại, cây trồng các loại, lăng mộ, tường rào và một số công trình kiến trúc khác; không có hộ phải giải tỏa, tái định cư.

12. Tổng mức đầu tư của dự án 	:  32.199 triệu đồng, trong đó:

+ Xây lắp					:   24.196 triệu đồng

+ Đền bù GPMB (tạm tính)		:     1.800 triệu đồng

+ Quản lý dự án				:        418 triệu đồng

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:     1.451 triệu đồng

+ Chi phí khác				:        134 triệu đồng

+ Dự phòng					:     4.200 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án: 3 năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Thủy và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:			                                 				CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- VP: LĐ và CV: XDKH, XDCB;					Đã ký – Nguyễn Văn Cao

- Lưu VT, XDHT(2).