# ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

# TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 		         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2570 /QĐ-UBND	               Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1

Công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Thông báo số 2410/TB-SKHĐT ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ứng trước kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét  đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  tại  Tờ  trình  số       2622/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 12  năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 công trình Kè chống sạt lở bờ sông Hương đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà và xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:

I. Phân chia gói thầu:

1. Phần công việc đã thực hiện:

- Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa chất, khảo sát địa hình giai đoạn lập dự án, lập dự án đầu tư.

- Gói thầu số 02: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: quản lý dự án, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư xây dựng (trừ gói thầu số 01, gói thầu số 02, gói thầu số 03, gói thầu số 04, gói thầu số 06, gói thầu số 07 và phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng còn lại chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu), chi phí khác (trừ gói thầu số 08, gói thầu số 09 và chi phí khác còn lại chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu) và dự phòng.

3. Phần công việc chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí xây lắp còn lại bao gồm tuyến kè Long Hồ Thượng, đường thi công và công trình trên tuyến.

- Chi phí tư vấn đầu tư chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Chi phí khác còn lại.

4. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1:

- Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

- Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp số 05.

- Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp tuyến kè đoạn qua thôn La Khê Trẹm, La Khê Bãi thuộc xã Hương Thọ, đoạn qua thôn Bằng Lãng thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

- Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 05

- Gói thầu số 07: Tư vấn đo đạc lập bản đồ địa chính và cắm mốc đường viền phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (tạm tính).

- Gói thầu số 08: Dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ khu vực xây dựng công trình.

- Gói thầu số 09: Chi phí bảo hiểm xây dựng các tuyến kè gói thầu số 05.

II. Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng: Có biểu chi tiết kèm theo.

III. Nguồn tài chính: ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:			                           	 	                CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                  Nguyễn Văn Cao – Đã ký

- VP: LĐ và CV: XDKH, XDCB;

- Lưu: VT, XDHT.