| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số: 70 /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 4 năm 2015 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi việc với Công ty Cổ phần Thiên An về tiến độ thực hiện và phương án điều chỉnh Quy hoạch khu quần thể sân Golf Huế

Ngày 31/3/2015, đồng chí Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thiên An để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và phương án điều chỉnh Quy hoạch khu quần thể sân Golf Huế. Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Nguyễn Minh Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; ông Phan Văn Thông – Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; ông Phan Thiên Định - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Hữu Quyết – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hoàng Ngọc Nhất – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiên An; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Thiên An để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án và phương án điều chỉnh Quy hoạch khu quần thể sân Golf, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

- Thống nhất chủ trương cho nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch khu quần thể sân Golf – làng du lịch sinh thái phong cảnh Việt Nam. Giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn Công ty Cổ phần Thiên An, UBND thị xã Hương Thủy, các đơn vị liên quan thực hiện, thống nhất phương án; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về tuyến đường vào Sân Golf: Thống nhất cho phép điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo đường vào khu quần thể sân Golf khang trang, thuận lợi, an toàn; có dự phòng quỹ đất để mở rộng theo quy hoạch và cho hành lang an toàn đường bộ theo quy định.

Giao UBND thị xã Hương Thủy chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Thiên An, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, rà soát quy hoạch (lưu ý đến lộ giới, hành lang an toàn lưới điện đường Trung Nữ Vương) để thống nhất phương án tuyến cụ thể; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2015 để xem xét, quyết định.

- Về tiến độ thực hiện Dự án: Không điều chỉnh tiến độ đã được UBND tỉnh thống nhất. Đề nghị Công ty Cổ phần Thiên An đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành Dự án đúng kế hoạch.

- Về đền bù, giải phóng mặt bằng: Đề nghị Công ty Cổ phần Thiên An tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định.

- Liên quan đến sử dụng tài nguyên đất đai và nước: Không cho phép sử dụng nước ngầm; chỉ sử dụng nước mặt để phục vụ Dự án. Tuyệt đối cấm vận chuyển đất ra khỏi Dự án dưới mọi hình thức. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Thủy theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chỉ đạo triển khai thực hiện. Quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan chủ động phối hợp giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

| Nơi nhận: - Các đơn vị tham dự họp; - CT và các PCT UBND tỉnh; - Sở Giao thông vận tải; - Công ty CP BĐS Ân Nam; - VP: CVP và các PCVP; - Lưu: VT, ĐC, XD, GT. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký-Đặng Ngọc Trân |
| --- | --- |