| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỦY VÂN Số: /BC-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Thủy Vân, ngày 25 tháng 5 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo định hướng đô thị năm 2019

của xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Tóm tắt về điều kiện tự nhiên, Kinh tế - Xã hội.

Xã Thủy Vân là một xã phía Tây thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế . Tổng diện tích tự nhiên 492,8ha trong đó đất nông nghiệp là 205.5ha, đất phi nông nghiệp là 284ha, đất chưa sử dụng là 0,3ha. Dân số có 2.114 hộ với 7.851 nhân khẩu được phân bố trên địa bàn 04 thôn. Trên địa bàn có 06 trường học ( 01 trường THCS, 02 trường tiểu học và 03 trường Mầm non), có 01 Trạm y tế,  01 HTXNN . Đảng bộ xã có 192 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc.

Trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa xã hội: Từ một xã nông nghiệp trước đây, trong những năm qua xã Thủy Vân đã có chuyển biến rõ rệt, kinh tế không ngừng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, từ một xã thuần nông đã chuyển nhanh theo hướng ngành nghề, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, giá trị thu nhập của người dân ngày càng tăng; đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đã làm thay đổi hẳn diện mạo mới ở nông thôn xã Thủy Vân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình xây dựng nông thôn mới theo định hướng đô thị trên địa bàn xã.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị luôn được coi trọng, thường xuyên được kiện toàn củng cố, duy trì hoạt động thường xuyên, nề nếp, các đoàn thể hoạt động đạt kết quả tốt.

2. Thuận lợi.

Khi xây dựng đề án thực hiện các tiêu chi, trên cơ sở các tiêu chí đã có sẵn nền tảng, nội lực nên không sử  kinh phí đầu tư nhiều cho các tiêu chi nông thôn mới.

Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặt biệt là sự lãnh chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, và sự giúp đỡ của các ban ngành thị xã cùng với sự phấn đấu nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã xây dựng Thủy Vân ngày càng phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp, TTCN và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt nông thôn ngày càng được thay đổi. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn ngày càng được cải thiện; chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm đạt nhiều kết quả; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

3. Khó khăn.

Công tác quy hoạch không chủ động do hơn 2/3 diện nằm trong quy hoạch Khu B và khu E đô thị mới An Vân Dương nên xã phải mời đơn vị tư vấn cùng phối họp với các ban ngành liên quan của cấp trên cùng thống nhất thực hiện.

Công tác vận động nhân dân hiến đất, tài sản trên đất, hiên sức gắp nhiều khó khăn do giá trị đất ngày càng cao.

Những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tốc độ tăng trưởng còn chậm, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất; chuyển giao khoa học kỹ thuật đang còn hạn chế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp còn khó khăn, phổ biến là sản xuất nhỏ, phân tán, năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi còn thấp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên nhưng chưa đồng đều, tình hình ANTT vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, tai nạn giao thông có giảm nhưng chưa bền vững làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của xã.

II. CĂN CỨ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Căn cứ Quyết định số 1600/2016/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định điều kiện, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNNPTNT-VPĐP ngày 09/01/2017 Ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Công văn số 01/BCĐCTMTQG-VPQQP ngày 26/4/2017 của BCĐ trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND thị xã Hương Thủy Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Thủy giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 7660/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ Quyết định số 7661/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đến năm 2030;

III. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Căn cứ Quyết định số 7661/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đến năm 2030; Ngày 20 tháng 8 năm 2015 Đảng ủy xã Thủy Vân đã ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, gồm 15 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Ngày 28 tháng 8 năm 2015 UBND xã đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã, gồm 19 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, ban phát triển thôn gồm 4 ban, mỗi ban có 9 thành viên do  trưởng thôn làm trưởng ban.

Hàng năm trong các cuộc họp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo và đưa nội dung xây dựng nông thôn mới gắn liền với đô thị vào vì xác định đây là nội dung quan trọng nhằm đưa địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí nnông thôn mới.

UBND xã tham mưu các văn bản điều hành, thực hiện chương trình, căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, hàng tháng, quý, năm UBND xã chỉ đạo BQL soát xét tình hình thực hiện các tiêu chí  trong đó chú trọng các chỉ tiêu chưa đạt để xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn.

a. Công tác tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên sâu, rộng đến tận thôn, xóm; UBND xã đã tổ chức triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, thông qua đó phổ biến đến tận người dân nhằm hiểu biết rõ hơn về mục đích, nội dung, về cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, và đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 - 2020;

- Đài truyền thanh xã thường xuyên đưa tin tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh xã.

- Tuyên truyền trên địa bàn 4 thôn và hệ thống loa phát thanh của các thôn, dựng các panô ở những nơi công cộng và lồng ghép công tác tuyên truyền về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới trong 60 lượt hội họp nhân dân ở các thôn, với tổng số lượt người tham dự lên đến 1.500 lượt người, nhờ đó mà nâng cao nhận thức của người dân không trông chờ ỷ lại vào nguồn lực của nhà nước mà đã cùng chính quyền địa phương bàn bạc, huy động, vận động cộng đồng dân cư cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động mà hầu hết đội ngũ cán bộ xã, thôn và người dân có nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đại bộ phận người dân hưởng ứng rất tích cực, thể hiện bằng sự đóng góp công sức, tiền của, cống hiến đất đai, tài sản, vật kiến trúc… để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng nhà ở, cổng nhà, tường rào và các công trình công cộng trị giá hàng chục tỷ đồng góp phần chỉnh trang thôn, xóm, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, sáng.

Kinh phí thực hiện: 468.438.000 đồng để xây dựng đài truyền thanh xã, đầu tư 10 cụm panô với kinh phí thực hiện 50.000.000 đồng để cổ động, tuyền truyền.

b. Công tác đào tạo, tập huấn.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, thị xã Hương Thủy đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho 43 cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới ở xã và ban phát triển thôn của 4 thôn về công tác xây dựng nông thôn mới gắn liền với đô thị với 84 lược người tham gia. Ngoài ra còn cấp phát thêm một số tờ rơi khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, Qua đó đã nâng cao kiến thức, kỷ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn về xây dựng nông thôn mới.

3. Công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.

a. Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của UBND xã, HTXNN các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung chỉ đạo vận động nhân dân đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí sản xuất; xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng trong nhân dân.

UBND xã đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất và chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp, nhân dân triển khai thực hiện xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất lúa giống, lúa hữu cơ, mô hình nuôi cá lồng bè, mô hình trồng hoa... đã mang lại hiệu quả cho người dân, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực nhờ đó điều kiện cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.  Ngoài ra người dân cũng đã mạnh dạn đầu tư mua sắm nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trị giá hàng tỷ đồng như máy gặt, máy làm đất.

b. Công tác phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Trên địa bàn xã có 01 cơ sản sản xuất may tre đang, 01 sản xuất hoa giống, 07 cơ sở sửa chửa xe máy, 06 cơ sở đúc bờ lô, 9 cơ sở xay xát lúa, 12 cơ sở mộc dân dụng, 03 cơ sở mộc mỹ nghệ,  02 cơ sở sản xuất nước đá, 4 cơ sở làm cữa bông sắt, 12 cở sở cắt tóc, hàng trăm hộ trồng hoa, cây cảnh, 02 cơ sở sản xuất gạch tiazo, 01 cơ sở sản xuất nhạc cụ (Đàn Tân Châu) và một số ngành nghề khác. Nhìn chung, các cơ sở này hoạt động có hiệu quả mang lại thu nhập ổn định cho người lao động.

c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Trước khi thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới đa người dân sống trên địa bàn xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp do đó thu nhập của người dân chỉ đạt 26 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm đến 3,78%, số hộ nghèo chủ yếu là hộ neo đơn, người già, bệnh tật nặng nên để thực hiện các giải pháp thoát nghèo là hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong những qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đã huy động được từ nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nguồn lực trong nhân dân để tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh dịch vụ nên đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; đến nay ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2.44%.

4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí đã thực hiện: 98.277.877.237 đồng.

Trong đó:

- Ngân sách TƯ 		                          84.000.000 đồng, chiếm 0,09%

- Ngân sách tỉnh 		                   22.059.000.000 đồng, chiếm 22,44%

- Ngân sách thị xã 		                   19.174.441.200 đồng, chiếm 19,5%;

- Ngân sách xã 		                     4.961.787.000 đồng, chiếm  5.08%;

- Nhân dân đóng góp 	                   22.144.383.037 đồng, chiếm 22.50%.

- Vốn HTX                                               210.849.000 đồng, chiếm 0.21%.

- Vốn tín dụng                                     29.468.471.000 đồng, chiếm 29.98%.

- Vốn hổ trợ vây xây nhà chống bảo        175.000.000 đồng, chiếm 0.17%.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

Tổng số tiêu chí xã tự tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 19/19 tiêu chí, đạt 100% cụ thể:

- 1. Tiêu chí số 01 về Quy hoạch.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Quy hoạch khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu sau:

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí.

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện.

UBND xã đã tổ chức công bố quy hoạch nông thôn mới và niêm yết bản đồ quy hoạch tại trụ sở UBND xã; niêm yết bản đồ quy hoạch ở các thôn để người dân theo dõi và thực hiện quy hoạch đã được UBND thị xã phê duyệt.

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho hạ tầng, nhà ở, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

+ Quy hoạch phát triển hạ tầng Kinh tế - Xã hội - Môi trường theo chuẩn mới.

+ Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

- Khối lượng thực hiện:

Căn cứ Quyết định số 7660/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND xã đã thực hiện đúng theo quy hoạch đã được cấp trên phê duyệt và tiến hành cắm mốc một số tuyến chính.

- Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là 239.284.000 đồng ngân sách thị xã và nguồn kinh phí quy hoạch của tỉnh.

UBND xã đã đầu tư cắm mốc quy hoạch nông thôn mới gắn liền với đô thị với tổng kinh phí là 300.000.000  đồng.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt.

- 2. Tiêu chí số 02 về Giao thông.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giao thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:

- - Đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%;

- - Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 90%;

- - Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt tỷ lệ 100%,

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt tỷ lệ 100%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí.

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Sau khi được UBND thị xã phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho xã Thủy Vân. UBND xã đã xây dựng kế hoạch, phân kỳ đầu tư xếp theo thứ tự ưu tiên để xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã, phấn đấu đến năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới. UBND xã triển khai chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư bảo đảm tiến độ đề ra.

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Đường liên xã: Tổng số 7,2km đã được nhựa hóa 7,2km đạt 100%, đường trục xã: Tổng số 9.020m đã được bê tông hóa 9.020 đạt 100%.

+ Đường trục thôn: Tổng số 3,8km, đã được bê tông hóa 3,8km đạt 100%.

+ Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: Tổng số 22,9km, trong đó bê tông hóa 18,69km, đường nhựa 2,3km đạt 91,5%, còn lại1,96km đường cấp phối nhưng đã được cứng hóa 100% đảm bảo đi lại không lầy lội vào mùa mưa.

- Khối lượng thực hiện:

Năm 2016-2019 đầu tư thực hiện các hạng mục, công trình gồm 9 công trình, trong đó:

Bê tông hoá 01 công trình đường trục xã, 03 công trình đường trục thôn, 5 công trình đường ngõ xóm và 02 công trình giao thông nội đồng, 2 công trình kè chống sạt lở. UBND xã đã vận động nhân dân khoảng 392.619.037 đồng, hiến tài sản, cây cối để thực hiện dự án

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 2 là: Trong đó: | 18.914.422.474 đồng. |
| --- | --- |
| + Ngân sách tỉnh: | 4.000.000.000 đồng |
| + Ngân sách thị xã: | 6.943.441.200 đồng |
| + Ngân sách xã: | 348.787.000 đồng |
| + Nhân dân đóng góp: | 392.619.037 đồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

- 3. Tiêu chí số 03 về Thủy lợi.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí thủy lợi khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Có tỷ lệ diện tích đất sản xuất được tưới và tiêu nước chủ động đạt 100%.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Đồng ruộng của  HTX khá rộng và tập trung nên việc xây dựng hệ thống thủy lợi để phục vụ tưới, tiêu cho đồng ruộng là hết sức quan trọng, nó có tính quyết định phần lớn đến năng suất và sản lượng cây trồng mà chủ yếu là cây lúa. Do đó UBND xã đã đề xuất cấp trên về nguồn lực và chỉ đạo HTXNN xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình thủy lợi, trạm bơm điện, kênh mương, đê đập nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngày càng được tốt hơn.

- Các nội dung đã thực hiện:

Cải tạo, nâng cấp và xây mới các trạm bơm điện; cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống kênh mương, hệ thống đê bao, cống đóng mở để cấp, thoát nước...

- Khối lượng thực hiện:

- Các nội dung đã thực hiện:

HTX đâu tư nạo vét các tuyền kênh tiêu trên địa bàn: như mương tiêu chính, mương thoát vùng hạ Công lương, mương thoát vùng hói Coi Mọ, hói cồn mồ ;

Kinh phí thực hiện:37.800.000 đ,  vốn của HTX.

Nạo vét các tuyến hói, mương tiêu chính, cục bộ: 100.873.000 đ vốn HTX đầu tư.

Xây dựng 220 m tuyến kênh tưới trạm bơm Dạ Lê: 216.826.000 đ vốn HTX đầu tư: 16.826.000 đ, vốn Thị xã: 200.000.000 đ.

Nâng cấp tuyến kênh tưới từ Trạm bơm Phường Đông tới vùng Thị Diên: 42.000.000 đ vốn HTX đầu tư.

Nạo vét, làm mới các tuyến kênh tưới, tiêu phục vụ vùng ruộng bị ảnh hưởng quy hoạch khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1,2 của Công Lương, Xuân Hòa, Vân Dương: 12.850.000 đ vốn HTX.

Đầu tư xây dựng 2 cầu máng dẫn nước và 300 m kênh tưới TB Dạ Lê: 1.590.000.000 đồng trong đó:

Xây 1 trạm bơm tiêu Dạ Lê, kết hợp với 1 cống điều tiết

Kinh phí thực hiện: 551.764.000 đồng,  vốn của nhân dân đóng góp.

- Xây kè Hói tra 460.000.000 đồng; Kinh phí thực hiện: Ngân sách Thị xã

- Nạo vét hói Cọi Công Lương: Kinh phí thực hiện: 53.000.000 đồng,  vốn của Ngân sách xã.

- Xây 120 m kênh tiêu trạm bơm Dạ Lê: Kinh phí thực hiện: 110.000.000 đồng,  vốn của Ngân sách xã.

Kè đê bao ngoại biên: 77.873.000 đồng

Nạo vét hói thị rội hói ruồng: 132.648.000 đồng

Tu sữa mở rộng đê hói tra 435.651.000 đồng

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 3 là: Trong đó: - Vốn Doanh nghiệp, HTX - Ngân sách thị xã - Ngân sách xã - Nhân dân đóng góp | 3.175.613.000 đồng. 210.849.000đồng. 1.773.000.000 đồng. 640.000.000 đồng. 551.764.000 đồng |
| --- | --- |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 4. Tiêu chí số 04 về Điện.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Điện khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Có hệ thống điện đạt chuẩn;

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên 98%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Hệ thống điện hiện nay do điện lực quản lý nên đã đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong xã. Đồng thời UBND xã đề nghị với điện lực có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện đáp ứng yêu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn.

- Các nội dung đã thực hiện:

Xã Thủy Vân được sử dụng nguồn điện lưới Quốc gia do công ty điện lực Nam Sông Hương quản lý. Trong những năm qua từ nguồn vốn của Nhà nước và vốn từ dự án ADB đã đầu tư lắp đặt, cải tạo thay mới các trạm biến áp và mạng lưới điện toàn xã, đến nay toàn xã có 06 trạm biến thế với công suất 2000 KVA đều đạt yêu cầu phục vụ cung cấp các nguồn điện kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt  đảm bảo. Ngoài ra UBND xã đã đề nghị với các cấp quan tâm đầu tư xây mới, xây mới một số tuyến đường dây trung thế và hạ thế, bên cạnh đó đã đầu tư nâng cấp một số tuyến rẻ nhánh, đảm bảo sử dụng an toàn cho nhân dân.

Năm 2017-2018 UBND xã được UBND thị xã đâu tư 2 tuyến đường điện chiếu sáng với tổng kinh phí là: 3.800.000.000 đồng, và người dân tự đầu tư 12 tuyến kiệt chiếu sáng với kinh phí khoảng 150.000.000 đồng

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt 100/98%.

- 5. Tiêu chí số 05 về Trường học.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí trường học khi có tỷ lệ trường học các cấp  mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 100%.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Căn cứ vào thực trạng về cơ sở vật chất trường học và yêu cầu của tiêu chí, UBND xã đã làm việc với phòng Giáo dục xây dựng kế hoạch đầu tư và tranh thủ nhiều chương trình, dự án đầu tư, nhất là lồng ghép với chương trình kiên cố hóa trường học để đầu tư xây dựng trong từng năm.

- Các nội dung đã thực hiện:

Bảo đảm đủ diện tích theo quy định, đầu tư xây dựng để đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ trợ để cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Khối lượng thực hiện:

Xây dựng thêm 08 phòng học, nhà hiệu bộ, tường rào, nhà xe trường cấp 2 với số tiền 6.059.000.000 đồng từ ngân sách của tỉnh.

Sữa chữa 06 phòng học trường cấp 2 với kinh phí là 120.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của xã.

Lát gạch sân trường cấp 2 với kinh phí là 700.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của thị xã.

Xây dưng nhà vệ sinh trường cấp 2 với kinh phí là 400.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của thị xã

Sơn mặt trước trường cấp 1 với kinh phí là 100.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của xã.

Lát gạch sân trường cấp 1 và hệ thống bồn hoa với kinh phí là 1.200.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của xã.

Nâng cấp sân, tường rào phân hiệu trường cấp 1 Dạ Lê với kinh phí là: 160.000.000 đồng

Lát gạch sân trường mầm non của ba cơ sở với kinh phí là 200.000.000 đông từ nguồn nhân sách của xã.

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 5 là: | 8.839.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| Trong đó: + Ngân sách tỉnh: | 6.059.000.000 đồng |
| + Ngân sách thị xã: + Ngân sách xã | 1.100.000.000 đồng 1.780.000.000 đồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 6. Tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

-Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.

- Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Hiện nay trên địa bàn 4/4 thôn đều có nhà sinh hoạt thôn đảm bảo cho việc sinh hoạt và hội họp của nhân dân với diện tích đất trên 500m2

Trên địa bàn xã có các điểm vui chơi cho trẻ em chủ yếu tập trung tại các trường mầm non và điểm vui chơi thể thao tại sân vận động xã, các vị trí công viên, bể bơi của dự án khu phức hợp Thủy Vân giai Đoạn 1.

- Khối lượng thực hiện:

UBND xã đã đâu tư sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa của 4 thôn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cũng như công năng hoạt động của nhà văn hóa với kinh phí là 384.000.000 đồng từ nguồn nhân sách của xã. .

Hiện nay UBND thị xã đã bàn giao mặt bằng để xây dựng công trình nhà văn hóa trung tâm của xã với kinh phí là 4.890.000.000 đông từ nguồn nhân sách của tỉnh xây dựng trụ sở UBND xã với kinh phí thực hiện 7.200.000.000 đồng,  tường rào sân vườn nhà cải cách với tổng kinh phí là 3.700.000.000 đồng.

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 5 là: | 16.174.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| + Ngân sách tỉnh: + Ngân sách thị xã: + Ngân sách xã: | 12.090.000.000 đồng 2.500.000.000 đồng 1.584.000.000 dồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Chưa đạt

- 7. Tiêu chí số 07 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn khi đáp ứng đủ 4 yêu cầu:

- Về diện tích tối thiểu cho hộ kinh doanh là 3m2, mặt bằng xây dựng chợ phải phù hợp với quy mô hoạt động.

- Về kết cấu nhà chợ chính  phải đảm bảo kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy định.

- Về yêu cầu đối với các bộ phận phụ trợ và kỹ thuật công trình: Có bảng hiệu thể hiện tên chợ, địa điểm và số điện thoại liên hệ với đại diện tổ chức quản lý chợ, nền chợ phải được bê tông hóa, có nhà vệ sinh công cộng, bố trí khu vực nam nữ riêng, có bố trí địa điểm trong giữ xe, có khu bán thực phẩm tươi sống, khu dịch vụ ăn uống được bố trí riêng, bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, có nước sạch, nước hợp vệ sinh, có hệ thống điện theo quy định, có khu thu gom và xử lý rác trong ngày, có hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo thông thoáng và dễ dàng thông tắc, có đủ nguồn nước phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định.

- Điều hành quản lý chợ:

+ Có tổ chức quản lý;

+ Có Nội quy chợ do UBND xã quy định và niêm yết công khai.

+ Có sử dụng cân đối chứng để người tiêu dùng tự kiểm tra khối lượng hàng hóa.

+ Các hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ không thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

UBND xã đã đầu tư xây dựng chợ để đưa vào quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn xã. Để thực hiện chủ trương của Chính phủ của UBND tỉnh và UBND thị xã, UBND xã đã xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ để bàn giao cho HTXNN Thủy Vân quản lý.

- Các nội dung đã thực hiện:

Tiếp tục đầu tư, mở rộng chợ với diện tích mở rộng thêm 650m2 nâng tổng diện tích chợ lên 1200m2, số số phải di dời và được bố trí tại định cư 4 hộ với tổng kinh phí thực hiện là: 2.000.000.000 đồng nhằm bảo đảm việc mua bán cho tiểu thương và người dân trong xã và các xã lân cận. Công tác kiểm kê lập phương án đền bù đã xong.

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 5 là: | 2.150.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| + Ngân sách thị xã + Ngân sách xã + Nhân dân đóng góp | 2.000.000.000 đồng 100.000.000 đồng 50.000.000 đồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí: Đạt

- 8. Tiêu chí số 08 về Thông tin và truyền thông.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Thông tin và truyền thông khi đáp ứng đủ 04 yêu cầu:

- Xã có điểm phục vụ bưu chính.

- Xã có dịch vụ viễn thông Internet.

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

UBND xã tạo điều kiện để Bưu điện văn hóa xã hoạt động tốt, mở rộng các loại hình kinh doanh đa dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để các công ty bưu chính, viễn thông đầu tư hạ tầng kỹ thuật đưa mạng lưới thông tin về các thôn xóm phục vụ cho nhu cầu truy cập internet cho người dân trong xã.

- Các nội dung đã thực hiện:

Cải tạo, nâng cấp Bưu điện văn hóa xã; đầu tư hạ tầng kỹ thuật đưa internet về thôn, xóm, mở rộng các hoạt động kinh doanh đa dịch vụ.

- Khối lượng thực hiện:

Đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống đài truyền thanh với tổng kinh phí 468.000.000  đồng.

Lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: với tổng kinh phí 200.000.000  đồng.

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 5 là: | 668.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| Trong đó: |  |
| + Ngân sách thị xã + Ngân sách xã | 618.000.000 đồng 50.000.000 đồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 9. Tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã  được công nhận đạt tiêu chí nhà ở dân cư khi đáp ứng đủ 02 yêu cầu:

- Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát;

- Có 100% hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Thủy Vân là xã đang trong quá trình phát triển cợ sơ hạ tầng mạnh, trong nhưng năm qua thực hiện chủ trương của nhà nước về thu hồi đất để thực hiện các dự án, UBND tỉnh cũng như các nhà đâu tư đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các khu chung cư hiện đại, nhà ở biệt thự... trên địa bàn xã đây là nhân tố quan trọng nhằm đưa Thủy sớm hoàn thành mục tiêu như đề án đã đề ra “Nông thôn mới gắn liền với đô thị”.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường tích lũy để đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở, cải tạo sân vườn, tường rào, cổng nhà khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó UBND xã đã tiếp nhận các nguồn vố từ các tổ chức, phát động phong trào xây dựng quỹ ngày vì người nghèo để hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm cho người nghèo.

- Các nội dung đã thực hiện:

Xóa nhà tạm, cải tạo, nâng cấp, xây mới nhà ở, nhà phòng tránh bão đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

- Khối lượng thực hiện:

Tiếp nhận và triển khai công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách nhà tình nghĩa: 9 nhà, với tổng kinh phí 60 triệu đồng từ ngân sách Trung ương. Xây dựng nhà chống bảo lụt 07 nhà với tổng kinh phí 84.000.000 đồng từ ngân sách thị xã, và hổ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách là 175.000.000 đồng.

Nhân dân cũng tích cực xây dựng mới nhà ở theo hướng 03 cứng của Bộ Xây dựng được 120 ngôi nhà, với kinh phí đầu tư ước khoảng 60.000.000.000 đồng. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm bợ, dột nát; đối với nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng có 1973 /1973 căn nhà, chiếm 100%.

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 9 là: Trong đó: | 6.259.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| + Ngân sách trung ương | 84.000.000 đồng. |
| + Các nguồn khác + Nhân dân đóng góp: | 175.000.000 đồng. 6.000.000.000 đồng. |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt ( 84,3/80%).

- 10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí thu nhập khi có mức thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt mức tối thiểu 33 triệu đồng trở lên vào năm 2020.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.

- Các nội dung đã thực hiện:

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, chỉ đạo thực hiện các mô hình kinh tế được đầu tư từ nguồn vốn phát triển sản xuất, vốn khuyến nông, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn huy động của nhân dân để nhân rộng trên toàn địa bàn xã.

- Khối lượng thực hiện:

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, những năm qua các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ 2383 lượt hộ vay với số tiền 29.468.417.000 đồng; Được sự đầu tư của cấp trên đầu tư các mô hình phát triển sản xuất, với số tiền đó và đặc biệt là nguồn vốn từ trong nội lực của nhân dân đầu tư cho phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân với số tiền gần 15 tỷ đồng. Từ đó đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã tăng lên từ 26 triệu đồng năm 2016 lên 33 triệu đồng/người/năm

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 10 là: Trong đó: | 44.468.417.000 đồng. |
| --- | --- |
| + Vốn tín dụng: | 29.468.417.000 đồng |
| + Vốn nhân dân : | 15.000.000.000 đồng |

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí hộ nghèo khi có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 của xã ở dưới mức 5% số hộ toàn xã.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Rà soát đánh giá khả năng thoát nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn để có chính sách đầu tư, hỗ trợ giúp hộ dân sớm thoát nghèo bền vững.

- Các nội dung đã thực hiện:

UBND xã đã chỉ đạo  HTXNN và các đoàn thể chính trị hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo vay vốn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo và các hộ thoát nghèo tiếp tục phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững.

- Khối lượng thực hiện:

Từ năm 2016 đến nay giảm được 20 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 47 hộ chiếm 2,44% so với sộ hộ trên toàn xã.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí Lao động có việc làm khi có tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt từ 91% trở lên.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

UBND xã đã phối hợp với cấp trên tổ chức tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, trông hoa cây cảnh và nuôi cá lồng, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, phòng chống dịch cúm gia cầm, trồng rau sạch, mô hình cánh đồng lớn, công tác bảo vệ thực vật, tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động.

- Các nội dung đã thực hiện:

Phát triển mạnh ngành chăn nuôi, nuôi cá nước ngọt và ngành nghề nông thôn để sử dụng lực lượng tương đối lớn ngoài thời vụ sản xuất nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm nhất là ở khu công nghiệp Phú Bài, các công ty, doanh nghiệp và một số có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Lào

- Số người trong độ tuổi lao động là 4.631 người, trong đó lao động có việc làm là 4.251 người, đạt 91,77%.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí về Tổ chức sản xuất khi đáp ứng đủ 2 yêu cầu sau:

- Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012.

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản lúa chủ lực đảm bảo bền vững.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện để HTXNN không ngừng phát triển và phục vụ tốt cho hộ thành viên trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng thêm hai loại hình dịch vụ.

Năm 2015 UBND xã đã chỉ đạo  HTXNN chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX;  HTXNN liên doanh với công ty CP giống cây trồng, vật nuôi tỉnh cung cấp vật tư cây giống đáp ứng nhu cầu sản xuất cho nhân dân.

- Khối lượng thực hiện:

HTXNN  là một trong những HTX khá của thị xã, HTX đã liên doanh, liên kết với công ty giống cây trồng vật nuôi tỉnh Thừa Thiên Huế sản xuất các loại  lúa giống, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm HTX đều lãi.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 14. Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học sơ sở.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt từ 85% trở lên.

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 40% trở lên.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các gia đình quan tâm, tạo điều kiện cho con em đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất số trẻ em bỏ học giữa chừng, đồng thời tranh thủ các dự án đầu tư để đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo dục.

- Các nội dung đã thực hiện:

Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao; giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn có đủ điều kiện cho con em đến trường và hạn chế bỏ học giữa chừng; vận động con em không đủ điều kiện học tại các trường phổ thông vào học các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh và cùng các trường dạy nghề tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động. Phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên mở 02 lớp xóa mù mưc 2 chữ cho 22 học viên.

- Khối lượng thực hiện:

Hàng năm các trường học trên địa bàn đều được cấp trên công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cấp giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiêu học đúng độ tuổi  và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sơ sở . Công nhận phổ cập quốc gia

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: năm học 2016-2017 đạt 100%, năm học 2017-2018 đạt 97,6%,  Năm học 2018 - 2019 đạt 100%,

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49% (2269/4631), Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 100% (2269/2269).

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 15. Tiêu chí số 15 về Y tế.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí y tế khi đáp ứng đủ 03 yêu cầu:

- Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt từ 85% trở lên.

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 24,2 %

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Tăng cường chỉ đạo hoạt động của trạm y tế, kết hợp với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để trạm đạt chuẩn quốc gia; giao trách nhiệm cho cán bộ chính sách xã hội phối hợp cùng các đoàn thể cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được hưởng và quan trọng nhất là vận động người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện để đạt chỉ tiêu của xã.

- Các nội dung đã thực hiện:

Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất trạm y tế xã; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế ở trạm; UBND xã phối hợp các  đoàn thể vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Khối lượng thực hiện:

Số người tham gia BHYT trong toàn xã là 6.901/7.411 người, đạt tỷ lệ 93,12 % (tiêu chí 85%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đến năm 2017 là 5,19% (25/481).

Trạm y tế xã được sự quan tâm của phòng y tế thị xã, cũng như các dự án và chính quyền địa phương đã trang cấp một số trang bị máy móc nhằm phục vụ công tác khám chửa bệnh.

+ Mua sắm trang thiết bị máy móc khoản 15.000.000 đồng

+ Đầu tư sửu chữa sân trạm ý tế với kinh phí đầu tư là 130.000.000 đồng

+ Sửa chữa khối nhà chính trạm ý tê với kinh phí thực hiện là 260.000.000 đồng

+ Xây dựng thêm phòng khám với kinh phí là 350.000.000 đồng

| - Tổng kinh phí thực hiện tiêu chí 10 là: Trong đó: | 755.000.000 đồng. |
| --- | --- |
| + Ngân sách thị xã: + Ngân sách xã: | 260.000.000 đồng 495.000.000 đồng |

Trạm y tế được cấp trên công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia năm 2007. Hàng năm đều được xét và công nhận lại đều đạt chuẩn.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi có từ 70% thôn trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Thường xuyên phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn liền với đô thị” để tất cả các cơ quan, đơn vị, các thôn hàng năm đều đạt đơn vị văn hóa.

- Các nội dung đã thực hiện:

Thực hiện xây dựng xã văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới, thời gian qua UBND xã thường xuyên vận động nhân dân thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt.

- Khối lượng thực hiện:

- 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa

Hiện có 4/4 thôn được công nhận “ Thôn văn hóa” đạt 100%, có 94,02 % gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (1.748 hộ /1.859 hộ).

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt (100/70%).

- 17. Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã được công nhận đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm khi đạt được 08 yêu cầu:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% và nước sạch theo quy định đạt 60%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn.

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch.

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định.

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân trong xã nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường sinh thái trong khu dân cư và những nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Các nội dung đã thực hiện:

Có kế hoạch thực hiện từng hạng mục của tiêu chí và đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện đạt tiêu chí để sớm đạt tiêu chí môi trường.

- Khối lượng thực hiện:

Nội dung 17.1: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt theo quy chuẩn: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 100% (tiêu chí 98%), trong đó, sử dụng nước máy đạt 100% (tiêu chí 60%).

Nội dung 17.2: Các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn về môi trường: Trên địa bàn xã có 01 cơ sở sản xuất may tre đang, 01 sản xuất hoa giống, 07 cơ sở sửa chửa xe máy, 06 cơ sở đúc bờ lô, 9 cơ sở xay xát lúa, 12 cơ sở mộc dân dụng, 03 cơ sở mộc mỹ nghệ,  02 cơ sở sản xuất nước đá, 4 cơ sở là cữa bông sắt, 12 cở sở cắt tóc và một số ngành nghề khác. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đều tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nội dung 17.3:  Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp: Phân công các đoàn thể cấp xã, thôn phụ trách tự quản từng tuyến đường, có xây dựng quy chế hoạt động để hàng tháng có kế hoạch làm vệ sinh các tuyến đường do tổ chức mình đảm nhận. Có 4/4 thôn thực hiện đề án thu gom rác thải, đã bàn giao cho HTXNN quản lý

Nội dung 17.4:  Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch. Từ năm 2010 đến nay trên địa bàn xã không có còn việc mai táng, chốt cất, các hộ dân khi có người qua đời được UBND xã cùng với mặt trận các đoàn thể và ban cán sự các thôn vận động hướng dẫn người dân tổ chức mai táng tại các khu Quy hoạch nghĩa trang nhân dân theo quy định.

Nội dung 17.5: Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý đúng quy định:

+ Về rác thải: UBND xã  lập với hợp đồng với 10 nhân công thu gop hàng tháng  đã xây dựng lịch để thu gom rác trên toàn xã để vận chuyển đến xuồng rác và được xe trung chuyển đến bãi rác Thủy Phương, đầu tư bãi tập kết rác, điểm bỏ rát bảo vệ thật  vật.

Nội dung 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Người dân đã chủ động đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình vệ sinh phục vụ sinh hoạt đảm bảo theo nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động 100% hổ sử dụng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

Nội dung 17.7 : Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hiện nay được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách xã hội cho vay vốn phát triển sản xuất, nhiều người dân đã chủ động vay vốn đầu tư mở rộng chuồng trai, xây mới các chuồng trại để chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổng số tiền xây dựng chuồng trại là 3,2 tỷ đồng do nhân dân thực hiện, hiện nay số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường là: 685/950, đạt 72,1%

Nội dung 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trên địa bàn có 523 hộ sản xuất kinh doanh, tất cả các cơ sở này đều tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật khi đáp ứng đủ 06 yêu cầu:

- 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định.

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định.

- Các tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên.

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hổ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Tăng cường đào tạo, nâng cao kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, bảo đảm có đủ cả đức lẫn tài để lãnh đạo phong trào địa phương; không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; đổi mới phương thức hoạt động và tập hợp quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị để đạt các danh hiệu trong sạch vững mạnh và đơn vị khá hàng năm.

- Các nội dung đã thực hiện:

Cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo kế hoạch; phát động phong trào thi đua của Mặt trận, đoàn thể và chính quyền xã, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Khối lượng thực hiện:

Thời gian qua đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng và được cấp trên tuyển dụng, bố trí  công chức, hiện nay có 19 cán bộ, công chức xã đã đạt chuẩn theo tiêu chí. Trình độ chuyên môn: Đại học 13, Cao đẳng 02, Trung cấp 04, trình độ lý luận chính trị cao cấp 2, trung cấp 13.

Xã có đủ tổ chức trong hệ thống chính trị bao gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh. Đối với 4 thôn có đủ tổ chức bao gồm: Chi bộ, BCH thôn, Ban Công tác Mặt trận, Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh.

Đảng bộ, chính quyền xã đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt loại khá trở lên.

UBND xã luôn bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, luôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, luôn tham mưu kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tiếp nhận và hòa giải mọi tranh chấp của công dân kịp thời, đúng quy định.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

- 19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh.

a. Yêu cầu của tiêu chí: Xã đạt tiêu chí về Quốc phòng và an ninh khi đạt 02 yêu cầu:

- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội ( ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Thường xuyên cũng cố lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại của các thôn vững mạnh, quản lý tốt các thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hàng năm giao quân đều đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh,  thường xuyên phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, triển khai Thông tư 23/2012/TT-BCA về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

- Các nội dung đã thực hiện:

Hàng năm BCH quân sự xã tham mưu cho UBND xã kết nạp dân quân mới và trao quyết định công nhận dân quân nòng cốt đã hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo quy định, phối hợp với các lực lượng công an trong công tác bảo vệ an ninh, chính trị, bảo vệ và phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên nam trong độ tuổi  sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm do cấp trên giao, không có trường hợp đào, bỏ ngũ hoặc bị tước quân tịch trả về địa phương. Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý quân dự bị, thường xuyên phúc tra, rà soát quân nhân dự bị động viên, sẵn sàng động viên khi có lệnh của cấp trên.

Đảng ủy xây dựng Nghị quyết về công tác quốc phòng, an ninh, UBND xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cơ quan, đơn vị đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm có sơ tổng kết đánh giá kết quả đạt được rút ra những kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình tự quản. Thường xuyên tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Trong quá trình thực hiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng bước được giữ vững, tạo ra môi trường ổn định để phát triển KT-XH. Thường xuyên coi trọng công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề gây mất ổn định xã hội, thực hiện tốt việc ký kết phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh của các ngành, đoàn thể. Công an xã 2 năm liên tục được cấp trên xếp loại đơn vị quyết thắng.

c. Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí Đạt

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những mặt đã làm được:

Qua 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn liền với đô thị, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thị xã; dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ, sự chỉ đạo của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng tình của nhân dân trong xã nên đã đạt được những kết quả nổi bật: Kinh tế chuyển dịch từ Nông nghiệp- Ngành nghề và Dịch vụ sang Ngành nghề, Dịch vụ- CN, TTCN- Nông nghiệp.

HTXNN hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao, một số mô hình thực hiện đạt hiệu quả cao như, cánh đồng lớn....Thu nhập bình quân đầu người từ 26 triệu đồng (năm 2016) lên 33 triệu đồng (năm 2019). Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng khá toàn diện làm thay đổi bộ mặt nông thôn; Hệ thống điện lưới đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất.

Sự nghiệp văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục, đào tạo được quan tâm; phổ cập tiểu học và THCS được duy trì; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 90%. Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, số lượng học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng ngày càng tăng. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm Y tế đạt 93,12%, xã đạt chuấn Quốc gia về Y tế. Lao động, việc làm được quan tâm chỉ đạo, phối hợp để thực hiện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên hàng năm đều tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm. Công tác bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, có 4/4 thôn thực hiện đề án thu gom rác thải, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó nước máy 100%.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động của các đoàn thể mang lại hiệu quả và được cấp trên đánh giá hàng năm đạt loại khá trở lên.

2. Tồn tại và hạn chế và nguyên nhân:

Một số bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức về tầm quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

Nhu cầu vốn cho xây dựng nông thôn mới rất lớn nhưng đầu tư của nhà nước còn hạn chế, thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên việc huy động vốn từ nhân dân gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển.

Kinh tế nông thôn được phát triển nhưng thiếu tính bền vững, việc liên kết sản xuất giữa người nông dân với doanh nghiệp chưa được phát triển mạnh.

Kết cấu hạ tầng tuy được xây dựng đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí quy định nhưng mức độ còn thấp, giao thông nông thôn mặc dù đã đạt chuẩn nhưng các trục đường liên xã còn hẹp chưa đáp ứng nhu cầu về giao thông của xã.

Một số người dân ý thức chưa cao trong công tác bảo vệ mội trường, tình trạng xả nước thải chăn nuôi chưa qua xử lý vẫn còn xảy ra.

3. Bài học kinh nghiệm:

- Biết kế thừa và phát huy rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng lợi"

- Biết tập trung nguồn lực để thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực của dân, nhóm tiêu chí nâng cao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đảng bộ xã đoàn kết, quyết tâm giữ vững Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”: Lãnh đạo cấp trên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra giúp đở, tổ chức thực hiện quyết liệt bằng cả tâm huyết.

- Xây dựng nông thôn mới gắn liền với đô thị là cả một quá trình lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có kiến thức chuyên sâu. Trong quá trình thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vân dụng tốt quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.

- Công tác triển khai được tiến hành chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức thực hiện các tiêu chí, không thụ động trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của Trung ương và của tỉnh, mà xác định tiêu chí nào thuận lợi và thuộc trách nhiệm chủ động của địa phương thì sẽ cho triển khai thực hiện trước, tận dụng mọi nguồn lực của địa phương nhất là nguồ n lực từ trong nhân dân để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương giàu đẹp.

- Quá trình tổ chức triển khai thực hiện xác định nội dung quan trọng nhất là nâng cao nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng, nhiệm vụ của người dân và cả hệ thống chính trị ở xã trong việc xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó các tiêu chí đã thực hiện tốt, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; phong trào vận động phát triển kinh tế hợp tác; ý thức về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được nhân dân hưởng ứng tích cực nên cho năng suất, chất lượng, sản lượng lúa không ngừng được tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân luôn được cải thiện. Công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực.

VI. KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI.

1. Quan điểm: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho cán bộ và nhân dân để mọi người dân nhận thức sâu sắc xây dựng nông thôn mới là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình hiện nay chủ thể xây dựng nông thôn mới chính là người dân.

2. Mục tiêu: Tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã Thủy Vân phát triển kinh tế bền vững, giải quyết việc làm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đa dạng hóa về hình thức, nội dung tuyên truyền; Coi công tác vận động, tuyên truyền xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn.

- Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành tổ chức triển khai thực hiện của chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các mặt trận, đoàn thể từ xã đến thôn trong tham gia xây dựng NTM. Xác định, phân công rõ trách nhiệm cụ thể của BCĐ, BQL và Ban phát triển thôn trong tổ chức thực hiện từng nội dung công việc trong xây dựng NTM; thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, mặt trận các đoàn thể trong công tác xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục chỉ đạo thực thiện các tiêu chí đạt thấp, thiếu tính bền vững như tiêu chí giao thông;  tiêu chí thủy lợi; tiêu chí thu nhập; tiêu chí hộ nghèo; tiêu chí trường học; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí quốc phòng và an ninh… Trước mắt tập trung rà soát những vùng không chủ động nước, sản xuất kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Nâng cao chất lương sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Xây dựng kế hoạch đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông trục thôn và các tuyến ngõ xóm; nâng cấp, mở rộng các tuyến đã bê tông hóa những năm trước đây; Tiếp tục đầu tư, bê tông hóa các tuyến giao thông nội đồng. Tiếp tục đầu tư kiên cố hóa kênh mương thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu hợp lý cho nhân dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã hội từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện. Hàng năm, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

- Tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời có kế hoạch lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương, tỉnh, vốn từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hóa; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình trực tiếp phục vụ sản xuất, có tính bức thiết trên địa bàn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các doanh nghiệp thông qua liên doanh, liên kết trong sản xuất, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trong triển khai thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Để huy động được toàn xã hội tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới thì cần công khai, minh bạch các công việc để người dân nắm được thông tin đầy đủ, đa chiều thì sẽ xóa được tư tưởng trông chờ, ỷ lại của nhân dân.

- Tổ chức sơ tổng kết hàng năm. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí, hàng năm cần phải rà soát các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã NTM. Xem xét, đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

VII. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị cấp trên hàng năm quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp các tiêu chí đạt thấp, thiếu tính bền vững như tiêu chí môi trường, tiêu chí thu nhập, tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí điện, tiêu chí trường học, giáo dục…

- Quan tâm hướng dẫn công tác tổ chức sản xuất sau khi bị quy hoạch thu hồi đất bị chia cắt và các diện tích sản xuất manh mún nhỏ lẽ.

- Đề nghị các cấp, các ngành liên quan tiến hành thẩm định để xã sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận xã Thủy Vân là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của  xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND xã báo cáo UBND thị xã xem xét đề nghị công nhận xã Thủy Vân đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019./.

| Nơi nhận: - UBND thị xã (b/c); - BCĐ thị xã (b/c); - Đoàn thẩm tra của thị xã (b/c); - Thường vụ Đảng ủy xã (b/c); - BCĐ, BQL xã; - Mặt trận và các đoàn thể xã; - BCH 04 thôn; - Lưu: VT. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN # CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Trung |
| --- | --- |

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(Kèm theo Báo cáo số:120 /BC-UBND ngày 25 / 12 /20017 của UBND xã ThủyPhù)

| TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | ĐVT | Tiêu chuẩn đạt chuẩn | Kết quả thực hiện | Kết quả tự đánh giá của xã |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. QUY HOẠCH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch |  | Đạt | Đạt |  |
| II. HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giao thông | 2.1. Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm |  | Theo QĐ 1435 | Đạt 100% |  |
|  |  | 2.2. Đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm |  |  | Đạt 90,57/90% |  |
|  |  | 2.3. Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa |  |  | Đạt 100% |  |
|  |  | 2.4. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm |  |  | Đạt 93,4%/80% |  |
| 3 | Thủy lợi | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên |  | Theo QĐ 1435 | 94,51/80% 603,5/638,5 |  |
|  |  | 3.2. Đảm bảo đủ Điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ |  | Đạt | Đạt |  |
| 4 | Điện | 4.1. Hệ thống điện đạt chuẩn |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn | % | ≥98% | Đạt 100% |  |
| 5 | Trường học | Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia | % | ≥80% | Đạt 80% 4/5 |  |
| 6 | Cơ sở vật chất văn hóa | 6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hộitrường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã |  | Theo QĐ 1435 | Đạt |  |
|  |  | 6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định |  |  | Đạt |  |
|  |  | 6.3. Tỷ lệ thôn, bản, ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng | % | 100% | Đạt 12/12 |  |
| 7 | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa |  | Theo QĐ 1435 | Đạt |  |
| 8 | Thông tin và Truyền thông | 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính |  | Theo QĐ 1435 | Đạt |  |
|  |  | 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, internet |  |  | Đạt |  |
|  |  | 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn |  |  | Đạt |  |
|  |  | 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, Điều hành |  |  | Đạt |  |
| 9 | Nhà ở dân cư | 9.1. Nhà tạm, dột nát |  | Không | Không |  |
|  |  | 9.2.Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định | % | ≥80% | Đạt 84,3% 2214/2624 |  |
| III. KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Thu nhập | Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020(triệu đồng/người) | Triệu đồng | ≥36 | Đạt 35,8 |  |
| 11 | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 | % | ≤5% | Đạt 3,53% 116/3284 |  |
| 12 | Lao động có việc làm | Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động | % | ≥90% | Đạt 90% 6749/7503 |  |
| 13 | Tổ chức sản xuất | 13.1. Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 13.2. Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững |  | Đạt | Đạt |  |
| IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Giáo dục và đào tạo | 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) | % | ≥85% | Đạt 86,2% 132/153 |  |
|  |  | 14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo | % | ≥40% | Đạt 58% 3556/6149 |  |
| 15 | Y tế | 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | % | ≥85% | Đạt 86,20% 11889/13793 |  |
|  |  | 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) | % | ≤24,2% | Đạt 7,35% 77/1048 |  |
| 16 | Văn hóa | Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định | % | ≥70% | Đạt 83,33% 10/12 |  |
| 17 | Môi trường và an toàn thực phẩm | 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định | % | ≥98% (≥60% nước sạch) | Đạt 100% 98% |  |
|  |  | 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | % | 100% | Đạt 408/408 |  |
|  |  | 17.3. Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 17.4. Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch |  | Theo QĐ 1435 | Đạt |  |
|  |  | 17.5. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 17.6. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch | % | ≥85% | Đạt 92% 3024/3284 |  |
|  |  | 17.7. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường | % | ≥70% | Đạt 77,6% 1281/1650 |  |
|  |  | 17.8. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | % | 100% | Đạt 86/86 |  |
| V. HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật | 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững mạnh" |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên | % | 100% | 100% |  |
|  |  | 18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp Luật theo quy định |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội |  | Đạt | Đạt |  |
| 19 | Quốc phòng và An ninh | 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng |  | Đạt | Đạt |  |
|  |  | 19.2. Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước |  | Đạt | Đạt |  |